附表：

| 总承包单位应为专业工程施工单位提供的 总承包服务工作及招标控制价计取费率表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 总承包服务工作类别 | 总承包服务工作内容 | 招标控制价计取费率 |
| 一 | 管理和协调工作 | 负责现场临时设施（包括专业分包单位的临时设施）的整体布局与规划。 | 1% |
|  |  | 对工地作全面的保卫与看管。 |  |
|  |  | 负责工程的整体进度、质量等管理和协调。 |  |
|  |  | 汇总整理专业分包单位的竣工资料。 |  |
|  |  | 建设单位明确需总承包单位管理和协调的其他内容。 |  |
| 二 | 配合服务 工作 | 提供现场已有垂直运输机械（如塔吊、施工电梯、井架）。 | 2%～4% |
|  |  | 提供现场已有临时道路、场地、卫生间、门卫、喷淋、实名制系统、安监监控等。 |  |
|  |  | 提供现场已有内、外脚手架的使用。 |  |
|  |  | 提供施工及生活用水、电接口。 |  |
|  |  | 负责及时向专业分包单位提供标高、定位点线等。 |  |
|  |  | 浇筑混凝土前，主动与专业分包单位确定构配件、套筒、套管、管（线）槽、孔洞、榫眼等的预埋、预留位置，并给予专业分包单位足够的时间做好相关预埋、预留工作。 |  |
|  |  | 建设单位明确需总承包单位配合服务的其他内容。 |  |